|  |  |
| --- | --- |
| rh_grb  REPUBLIKA HRVATSKA  KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA  OPĆINA MIHOVLJAN  OPĆINSKO VIJEĆE |  |

KLASA: 363-01/23-01/24

URBROJ: 2140-23-1-24-05

Mihovljan, 26. studeni 2024.

Na temelju odredbe članka 67. Stavak 1 Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18, 32/20), članka 30. Zakona o vodama („Narodne Novine“ br. 66/19, 84/21 i 47/23) i članka 39. Statuta Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 5/13, 11/18, 8/20 i 8/21), Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj 27. sjednici održanoj dana 26. studenog 2024. godine, donijelo je

**I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA**

**GRAĐENJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2024. GODINI**

**Članak 1.**

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture na području Općine Mihovljan za 2024. godinu, a istim se određuju:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
3. građevine koje će se graditi izvan građevinskog područja
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Program se odnosi na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to na:

* nerazvrstane ceste
* javne površine (javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne garaže, javne zelene površine)
* građevine i uređaje javne namjene
* javnu rasvjetu
* groblja i krematorije na grobljima
* građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

**Članak 2.**

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova nastalih za rješavanje imovinskopravnih odnosa, projektiranja, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

**Članak 3.**

Ovim Programom nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja, niti ima građevina predviđenih za uklanjanje. Također nije predviđeno građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Građevine koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, građevine

koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja i građevine koje će se rekonstruirati daju se u nastavku:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelova građevinskog područja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **r.br.** | **Opis** | | **Izvorni plan (EUR)** | | | | | **I. izmjene i dopune** | | | | | | **Izvori financiranja** | | | **Pozicija** | | |
| **1.1.** | **JAVNA RASVJETA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Javna rasvjeta | | 5.000,00 | | | | | 10.000,00 | | | | | | **IZVORNI PLAN:**  Proračun Općine = 5.000,00  **I. IZMJENE I DOPUNE**  Proračun Općine = 10.000,00 | | | 4511.10 | | |
|  | Nabava lampi = 4.000,00 EUR  Postava lampi = 1.000,00 EUR | |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |
| **1.2.** | **NERAZVRSTANE CESTE** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| a) | Modernizacija nerazvrstanih cesta na području općine Mihovljan | | 176.000,00 | | | | | 176.000,00 | | | | | | **IZVORNI PLAN:**  Proračun Općine=126.000,00  Pomoći = 50.000,00  **I. IZMJENE I DOPUNE**  Proračun Općine = 104.000,00  Pomoći = 70.200,00 | | | 4213.10 | | |
|  | Troškovnik = 500,00 EUR  Izvođenje radova = 171.000,00 EUR  Nadzor = 4.500,00 EUR | |
| b) | Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste M -Mihovljan – Večkovići - Kovačići – građevina infrastrukturne namjene 2. skupine (ishođena građevinska dozvola) | | 1.060.000,00 | | | | | 15.000,00 | | | | | | **IZVORNI PLAN:**  EU primici = 500.000,00  Kredit = 1.060.000,00  **I. IZMJENE I DOPUNE**  Proračun Općine= 15.000,00 | | | 4511.11 | | |
|  | Izvođenje radova = 1.032.600,00 EUR  Konzultantske usluge = 1.400,00 EUR  Nadzor = 26.000,00 EUR | |
| **1.3.** | **JAVNA PARKIRALIŠTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Izgradnja parkirališta u Mihovljanu (kraj vage)  (Planira se izgradnja na k.č.br. 1095 k.o. Mihovljan) | | | 5.000,00 | | | 0,00 | | | | | | **IZVORNI PLAN:**  Proračun Općine = 5.000,00  **I. IZMJENE I DOPUNE**  Proračun Općine = 0,00 | | | 4213.15 | | | |
|  | Projekt = 500,00  Izvođenje radova = 4.000,00 EUR  Nadzor = 500,00 EUR | | |
| **1.4.** | **JAVNE POVRŠINE KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Nogostup i oborinska odvodnja uz županijsku cestu ŽC2125  (ishođena građevinska dozvola) | | 125.000,00 | | | | | 74.000,00 | | | | | | **IZVORNI PLAN:**  Proračun Općine= 75.000,00  Pomoći =50.000,00  **I. IZMJENE I DOPUNE**  Proračun Općine= 44.000,00  Pomoći =30.000,00 | | | 4213.12 | | |
|  | Izvođenje radova = 122.000,00 EUR  Nadzor = 3.000,00 EUR | |
| b) | Projekt za nogostup i oborinsku odvodnju uz županijsku cestu ŽC2125 | | 15.000,00 | | | | | 26.000,00 | | | | | | **IZVORNI PLAN:**  Proračun Općine = 15.000,00  **I. IZMJENE I DOPUNE**  Proračun Općine = 26.000,00 | | | 4126.12 | | |
|  | Projekt = 15.000,00 | |
| c) | Autobusno stajalište | | 0,00 | | | | | 5.000,00 | | | | | | **IZVORNI PLAN:**  Nije planirano.  **I. IZMJENE I DOPUNE**  Proračun Općine = 5.000,00 | | | 4213.16 | | |
|  | Izvođenje radova i postava = 5.000,00 EUR | |
| **1.5.** | **GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Vrata za zgradu općine | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 | | | | | | **IZVORNI PLAN:**  Proračun Općine = 3.000,00  **I. IZMJENE I DOPUNE**  Proračun Općine =3.000,00 | | | 4221.22 | | |
|  | Nabava i postava =3.000,00 EUR | |
| b) | Pomoćne prostorije kraj Društvenog doma Mihovljan (planira se obnova na k.č.br. 3521 k.o. Mihovljan) | | 10.000,00 | | | | | 0,00 | | | | | | **IZVORNI PLAN:**  Proračun Općine= 10.000,00  **I. IZMJENE I DOPUNE**  Proračun Općine =0,00 | | | 4511.18 | | |
|  | Troškovnik = 300,00 EUR  Izvođenje radova = 9.200,00 EUR  Nadzor = 500,00 EUR | |
| c) | Zgrada općine – prostorija u potkrovlju  (postojeći troškovnik za sanaciju/obnovu zgrade na k.č.br. 1187/2 k.o. Mihovljan) | | 10.000,00 | | | | | 0,00 | | | | | | **IZVORNI PLAN:**  Proračun Općine= 10.000,00  **I. IZMJENE I DOPUNE**  Proračun Općine =0,00 | | | 4511.19 | | |
|  | Izvođenje radova = 9.500,00 EUR  Nadzor = 500,00 EUR | |
| d) | Zemljište u centru Mihovljana | | 25.000,00 | | | | | 0,00 | | | | | | **IZVORNI PLAN:**  Proračun Općine=25.000,00  **I. IZMJENE I DOPUNE**  Proračun Općine =0,00 | | | 4111.95 | | |
| e) | Kupnja zgrade u centru Mihovljana  (planira se kupnja objekta na k.č.br. 2683/4 k.o. Mihovljan) | | 25.000,00 | | | | | 0,00 | | | | | | **IZVORNI PLAN:**  Proračun Općine=25.000,00  **I. IZMJENE I DOPUNE**  Proračun Općine =0,00 | | | 4211.91 | | |
| e) | Projekti - izrada projekata i geodezija | | 12.000,00 | | | | | 50.000,00 | | | | | | **IZVORNI PLAN:**  Proračun Općine=12.000,00  **I. IZMJENE I DOPUNE**  Proračun Općine = 50.000,00 | | | 4126.10 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f) | Dokumentacija i projekt za rekonstrukciju- dogradnju i prenamjenu zgrade u vatrogasni dom | | 35.000,00 | | | | | 35.000,00 | | | | | | **IZVORNI PLAN:**  Proračun Općine= 35.000,00  **I. IZMJENE I DOPUNE**  Proračun Općine= 35.000,00 | | | 4126.19 | | |
| g) | Društveni dom – izrada rampe za invalide | | 0,00 | | | | | 2.000,00 | | | | | | **IZVORNI PLAN:**  Nije planirano.  **I. IZMJENE I DOPUNE**  Proračun Općine = 2.000,00 | | | 4511.12 | | |
|  | Izvođenje radova = 2.000,00EUR | |
| h) | Izrada dokumentacije za poziv Obnova javne kulturne infrastruk. | | 0,00 | | | | | 10.000,00 | | | | | | **IZVORNI PLAN:**  Nije planirano.  **I. IZMJENE I DOPUNE**  Proračun Općine = 10.000,00 | | | 4126.15 | | |
|  | Projekt = 10.000,00 EUR | |
| **2.1.** | | **GROBLJA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | | Mrtvačnica Mihovljan – prilazne stepenice | | | 8.000,00 | | | | 0,00 | | | **IZVORNI PLAN:**  Proračun Općine=8.000,00  **I. IZMJENE I DOPUNE**  Proračun Općine =0,00 | | | | | | | 4511.16 |
|  | | Izvođenje radova = 6.436,14 EUR  Stručni nadzor = 200,00 EUR | | |
| b) | | Kapelica na Mjesnom groblju Mihovljan | | | 47.000,00 | | | | 0,00 | | | **IZVORNI PLAN:**  Proračun Općine=17.000,00  Pomoći =30.000,00  **I. IZMJENE I DOPUNE**  Proračun Općine =0,00 | | | | | | | 4511.15 |
|  | | Troškovnik = 800,00 EUR  Izvođenje radova = 44.900,00 EUR  Nadzor =1.300,00 EUR | | |
| c) | | Centralni križ na Mjesnom groblju | | | 10.000,00 | | | | 0,00 | | | **IZVORNI PLAN:**  Proračun Općine =10.000,00  **I. IZMJENE I DOPUNE**  Proračun Općine =0,00 | | | | | | | 4511.17 |
|  | | Troškovnik = 300,00 EUR  Izvođenje radova = 9.800,00 EUR  Nadzor = 500,00 EUR | | |
| **d)** | | Vrata za mrtvačnicu | | | 4.000,00 | | | | 0,00 | | | **IZVORNI PLAN:**  Proračun Općine =4.000,00  **I. IZMJENE I DOPUNE**  Proračun Općine =0,00 | | | | | | | 4221.23 |
|  | | Nabava i postava = 4.000,00 EUR | | |
| **e)** | | Oprema za mrtvačnicu | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | **IZVORNI PLAN:**  Proračun Općine =5.000,00  **I. IZMJENE I DOPUNE**  Proračun Općine =5.000,00 | | | | | | | 4221.93 |
|  | | Nabava i postava = 5.000,00 EUR | | |
| **f)** | | Zemljište za proširenje Mjesnog groblja  (Planira se kupnja zemljišta označenog kao k.č.br. 1209,01208 i 1296/3 k.o. Mihovljan) | | | 10.000,00 | | | | 0,00 | | | **IZVORNI PLAN:**  Proračun Općine =10.000,00  **I. IZMJENE I DOPUNE**  Proračun Općine =0,00 | | | | | | | 4111.94 |
|  | | Elaborat procjene = 500,00 EUR  Kupnja zemljišta = 9.500,00 EUR | | |
| **g)** | | Izrada betonskih okvira na Mjesnom groblju Mihovljan  (Na novom zemljištu k.č.br. 1209,1208 i 1296/3 k.o. Mihovljan) | | | 20.000,00 | | | | 0,00 | | | **IZVORNI PLAN:**  Proračun Općine =20.000,00  **I. IZMJENE I DOPUNE**  Proračun Općine = 0,00 | | | | | | | 4214.63 |
|  | | Izvođenje radova = 19.200,00 EUR  Nadzor = 800,00 EUR | | |
| **h)** | | Projekti i geodezija za Mjesno groblje Mihovljan | | | 12.000,00 | | | | 0,00 | | | **IZVORNI PLAN:**  Proračun Općine= 12.000,00  **I. IZMJENE I DOPUNE**  Proračun Općine = 0,00 | | | | | | | 4126.16 |
|  | | Projekt i geodezija= 12.000,00 EUR | | |
| **3.1.** | | **JAVNE ZELENE POVRŠINE** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | | Izgradnja Parka hrvatskih branitelja u Mihovljanu | | | 40.000,00 | | | | 60.000,00 | | | **IZVORNI PLAN:**  Pomoći = 33.000,00  Proračun Općine= 7.000,00  **I. IZMJENE I DOPUNE**  Pomoći = 33.000,00  Proračun Općine= 27.000,00 | | | | | | 4214.62 | |
|  | | Projekt = 4.250,00 EUR  Izvođenje radova = 34.571,42 EUR  Nadzor = 995,42 EUR | | |
| b) | | Dječje igralište sa igralima i spravama | | | 5.000,00 | | | | 0,00 | | | **IZVORNI PLAN:**  Proračun Općine = 5.000,00  **I. IZMJENE I DOPUNE**  Proračun Općine = 5.000,00 | | | | | | 4214.99 | |
|  | | Nabava i postava = 5.000,00 EUR | | |
| c) | | Zemljište- za Dječje igralište | | | 500,00 | | | | 0,00 | | | **IZVORNI PLAN:**  Proračun Općine = 500,00  **I. IZMJENE I DOPUNE**  Proračun Općine = 500,00 | | | | | | 4111.93 | |
| d) | | Centar – klupe, koševi i druga oprema | | | 5.000,00 | | | | 0,00 | | | **IZVORNI PLAN:**  Proračun Općine = 5.000,00  **I. IZMJENE I DOPUNE**  Proračun Općine = 0,00 | | | | | | 4221.94 | |
| **SVEUKUPNO:** | | | | | | **1.672.500,00 EUR** | | | | **471.000,00  EUR** |  | | | | | | | | |

**Članak 4.**

Sredstva potrebna za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture osigurat će se iz općih poreznih prihoda, kapitalne potpora iz LAG-a, kapitalne potpore iz ŽUC-a KZŽ, prihoda od kapitalnih potpora resornih Ministarstva, Fondova EU i kreditnog zaduženja.

**Članak 5.**

Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvoditi će se prema prioritetima koje utvrdi Općinski načelnik.

**Članak 6.**

Ovaj Program će se objaviti u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a njegovim donošenjem prestaje važiti Program građenja objekata komunalne infrastrukture objavljen u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije broj 45A/23.

Predsjednik Općinskog vijeća

mr. Silvestar Vučković dr.vet.med.