|  |  |
| --- | --- |
| rh_grb  REPUBLIKA HRVATSKA  KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA  OPĆINA MIHOVLJAN  OPĆINSKO VIJEĆE |  |

KLASA: 361-01/23-01/01

URBROJ: 2140-23-1-23-2

Mihovljan, 03. travanj 2023.

Na temelju odredbe članka 67. Stavak 1 Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18, 32/20), članka 30. Zakona o vodama („Narodne Novine“ br. 66/19) i članka 39. Statuta Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 5/13, 11/18, 8/20, 8/21), Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj 16. sjednici održanoj dana 03. travnja 2023. godine, donijelo je

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA**

**KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2022. GODINI**

**I. OPĆE ODREDBE**

**Članak 1.**

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2022. godini.

Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20) obuhvaća sljedeće radnje i radove:

* rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture
* pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture
* građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.
* Program građenja komunalne infrastrukture sadrži iskaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju Programa (poglavlje II.).

Također sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja (poglavlje III.).

Troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

**II**. **FINANCIRANJE GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Članak 2.**

U skladu sa sadržajem programa u članku 3. Troškovi programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **R.b.** | **OPIS** | **Izvorni plan (kn)** | **1.Izmjene i dopune** | **Izvršenje 01.01.-31.12.2022.** |
| **11** | | **Opći prihodi i primici (61, 64, 681)** | |  |  |
|  | 1. | Prihodi od poreza | 1.476.000,00 | 925.000,00 | 588.963,37 |
| **43** | | **Prihodi za posebne namjene (651, 652, 653** | |  |  |
|  | 1. | Prihod od grobne naknade | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
|  | 2. | Prihod od komunalne naknade | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| **52** | | **Prihodi i primici iz državnog proračuna (633)** |  |  |  |
|  | 1. | MRFFEU (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU) | 830.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 2. | MPGI (Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine) | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3. | LAG (Lokalna akcijska grupa – Zeleni bregi) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Hrvatske vode | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **52** | | **Prihodi i primici iz županijskog proračuna (633)** | |  |  |
|  | 1. | ŽUC (Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna KZŽ-ŽUC) | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **81** | | **Primici od zaduživanja (842)** |  |  |  |
|  | 1. | Kreditno zaduženje | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **UKUPNO** | **3.961.000,00kn** | **1.660.000,00** | **1.323.963,37** |

**III. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Članak 3.**

Programom se određuju:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **red.br.** | **Stavka** | **Izvorni plan (kn)** | **1.Izmjene i dopune** | **Izvršenje 01.01.-31.12.2022.** |
| 1. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 3.721.000,00kn | 1.660.000,00 | 1.303.588,37kn |
| 2. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 120.000,00kn | 10.000,00 | 3.500,00 |
| 3. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 120.000,00kn | 20.000,00 | 16.875,00kn |

Programom je obuhvaćeno građenje komunalne infrastrukture i to:

1. nerazvrstane ceste

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

4. javne zelene površine

5. javna rasvjeta

6. groblja

Opis poslova, procjena troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prikazani su tablično kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja** | | | | | | |
| **red.br.** | **Opis** | **Izvorni plan (kn)** | **1.Izmjene i dopune** | **Izvršenje 01.01.-31.12.2022.** | **Izvori financiranja** | **Pozicija** |
| **1.1.** | **JAVNA RASVJETA** | | | | | |
| a) | Javna rasvjeta | 100.000,00 kn | 130.000,00kn | 122.483,75kn | Proračun Općine=95.000,00kn  (43- prihodi za posebne namjene)  Proračun Općine=27.483,75kn  (11-opći prihodi i primici) | 4214.74 |
| Gradnja = 100.000,00 kn |
| b) | Javna rasvjeta uz nogometno igralište | 0,00 kn | 50.000,00kn | 50.723,75kn | Proračun Općine=45.000,00kn  (43- prihodi za posebne namjene)  Proračun Općine=5.723,75kn  (11-opći prihodi i primici) | 4214.74 |
| Gradnja = 100.000,00 kn |
| **1.2.** | **NERAZVRSTANE CESTE** | | | | | |
| a) | Održavanje postojećih nerazvrstanih cesta na pod. Mihovljana | 750.000,00kn | 700.000,00kn | 672.065,56kn | MRFFEU=250.000,00 kn  MPGI=0,00 kn  (52-prihodi i primici iz državnog proračuna)  Proračun Općine=422.065,56kn  (11-opći prihodi i primici) | 4213.10 |
|  | Projekt = 10.000,00 kn |
| Izvođenje radova = 730.000,00 kn |
| Nadzor = 20.000,00 kn |
| b) | Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste M-  Mihovljan – Večkovići – Kovačići- Strugača | 400.000,00 | 0,00kn | 0,00kn | Kreditno zaduženje=0,00kn  (81 – Primici od zaduživanja) | 4213.11 |
|  | Izvođenje radova = 390.000,00kn |
| Nadzor = 10.000,00 kn |
| c) | Dokumentacija za cestu Mihovljan – Večkovići - Kovačići – Strugača | 100.000,00 | 0,00kn | 0,00kn | Kreditno zaduženje=0,00kn  (81 – Primici od zaduživanja) | 4126.11 |
|  | Dopuna troškovnika i revidiranje projekta = 100.000,00 kn |
| d) | Sanacija klizišta | 500.000,00kn | 0,00kn | 0,00kn | Hrvatske vode=0,00 kn  (52-prihodi i primici iz državnog proračuna)  Proračun Općine=0,00kn  (11-opći prihodi i primici) | 4214.91 |
|  | Projekt = 50.000,00 kn |
| Izvođenje radova = 435.000,00 kn |
| Nadzor = 15.000,00 kn |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3.** | **JAVNE PROMETNE POVRŠINE KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA** | | | | | |
| a) | Nogostup i oborinska odvodnja uz županijsku cestu ŽC2125 | 450.000,00kn | 0,00kn | 0,00kn | MRFFEU = 0,00kn  (52-prihodi i primici iz državnog proračuna)  ŽUC = 0,00kn  (52-prihodi iz žup. proračuna)  Proračun Općine=0,00kn  (11-opći prihodi i primici) | 4213.12 |
|  | Izvođenje radova = 437.000,00kn |
| Nadzor = 13.000,00kn |
| b) | Most u centru Mihovljana | 100.000,00kn | 100.000,00kn | 0,00kn | Proračun Općine=0,00kn  (11-opći prihodi i primici) | 4214.98 |
|  | Projekt = 10.000,00 kn |
| Izvođenje radova = 87.000,00 kn |
| Nadzor = 3.000,00 kn |
| c) | Prilaz Dječjem igralištu i šetnica | 326.000,00kn | 390.000,00kn | 365.046,56kn | Proračun Općine=365.046,56kn  (11-opći prihodi i primici) | 4214.97 |
|  | Projekt = 10.000,00 kn |
| Izvođenje radova = 306.000,00 kn |
| Nadzor = 10.000,00 kn |
| d) | Projekt – izrada projekata i geodezija | 500.000,00kn | 180.000,00kn | 31.000,00kn | MRFFEU=0,00kn  (52-prihodi i primici iz državnog proračuna)  Proračun Općine=0,00kn  (11-opći prihodi i primici) | 4126.10 |
|  | Projekti = 450.000,00kn |
| Geodezija = 50.000,00kn |
| e) | Zemljište - centar | 75.000,00kn | 0,00kn | 0,00kn | Proračun Općine=0,00kn  (11-opći prihodi i primici) | 4111.91 |
|  | Elaborat procjene = 5.000,00kn |
| Kupnja = 70.000,00kn |
| **1.4.** | **GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** | | | | | |
| a) | Autobusna stajališta uz ŽC2125 | 80.000,00kn | 80.000,00kn | 62.268,75kn | Proračun Općine=62.268,75kn  (11-opći prihodi i primici)  ŽUC=0,00kn  (52-prihodi iz žup. proračuna) | 4213.14 |
|  | Izvođenje radova =77.500,00kn |
| Nadzor = 2.500,00kn |
| b) | Izgradnja Parka hrvatskih branitelja u Mihovljanu | 300.000,00kn | 0,00kn | 0,00kn | LAG =0,00kn  Proračun Općine=0,00kn  (11-opći prihodi i primici) | 4214.62 |
|  | Izvođenje radova = 291.000,00kn |
| Nadzor = 9.000,00kn |
| **1.5.** | **GROBLJA** | | | | | |
| a) | Zemljište – za proširenje Mjesnog groblja | 40.000,00kn | 0,00kn | 0,00kn | Proračun Općine=0,00kn  (11-opći prihodi i primici) | 4111.92 |
|  | Elaborat procjene = 5.000,00kn |
| Kupnja = 35.000,00kn |
|  | **SVEUKUPNO:** | **3.721.000,00kn** | **1.630.000,00kn** | **1.303.588,37kn** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja** | | | | | | | |
| **red.br.** | | **Opis** | **Izvorni plan (kn)** | **1.Izmjene i dopune** | **Izvršenje 01.01.-31.12.2022.** | **Izvori financiranja** | **Pozicija** |
| **2.1.** | | **GROBLJA** | | | | | |
| a) | Groblje – izrada betonskih okvira na grobnim mjestima | | 50.000,00kn | 0,00kn | 0,00kn | Proračun Općine=0,00kn  (43 – prihodi za posebne namjene) | 4214.95 |
|  | Izvođenje radova = 49.000,00kn | |
| Nadzor = 1.000,00kn | |
| b) | Mrtvačnica Mihovljan – uređenje prilaza | | 40.000,00kn | 0,00kn | 0,00kn | Proračun Općine=0,00kn  (43 – prihodi za posebne namjene) | 4214.94 |
|  | Izvođenje radova = 40.000,00kn | |
| c) | Oprema za mrtvačnicu | | 30.000,00kn | 10.000,00kn | 3.500,00kn | Proračun Općine=3.500,00kn  (11-opći prihodi i primici) | 4221.93 |
|  | Nabava = 30.000,00kn | |
|  | **SVEUKUPNO:** | | **120.000,00kn** | **10.000,00kn** | **3.500,00kn** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja** | | | | | | | |
| **red.br.** | **Opis** | **Izvorni plan (kn)** | **1.Izmjene i dopune** | | **Izvršenje 01.01.-31.12.2022.** | **Izvori financiranja** | **Pozicija** |
| **3.1.** |  | | | **JAVNE ZELENE POVRŠINE** | | | |
| a) | Centar – uređenje zelene površine | 20.000,00kn | 20.000,00kn | | 16.875,00kn | Proračun Općine=20.000,00kn  (11-opći prihodi i primici) | 3232.20 |
|  | Izvođenje radova = 19.500,00kn |
| Nadzor = 500,00kn |
| b) | Zemljište – za Dječje igralište | 20.000,00kn | 0,00kn | | 0,00kn | Proračun Općine=20.000,00kn  (11-opći prihodi i primici) | 4111.93 |
|  | Elaborat procjene = 3.000,00kn |
| Kupnja = 17.000,00kn |
| c) | Dječje igralište sa igralima i spravama u Kuzminecu | 80.000,00kn | 0,00kn | | 0,00kn | MRFFEU = 80.000,00kn  (52-prihodi i primici iz državnog proračuna) | 4214.99 |
|  | Izvođenje radova = 77.500,00kn |
| Nadzor = 2.500,00kn |
|  | **SVEUKUPNO:** | **120.000,00kn** | **20.000,00kn** | | **16.875,00kn** |  | |

**IV. ZAKLJUČNE ODREDBE**

**Članak 5.**

Ovaj Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini sastavni je dio godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Mihovljan za 2022. godini i objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije.

.

Predsjednik Općinskog vijeća

mr. Silvestar Vučković dr.vet.med.

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ul. Republike Austrije 20, 10000 Zagreb - na nadzor
2. Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, [lokalni.proracuni@mfin.hr](mailto:lokalni.proracuni@mfin.hr) (obavijest o objavi – link Službenog glasnika i web stranice Općine Mihovljan)
3. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/r Svjetlane Goričan, Magistratska 1, 49000 Krapina (za objavu),
4. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za financije i proračun, Magistratska 1, 49000 Krapina, (obavijest o objavi – link Službenog glasnika i web stranice Općine Mihovljan)
5. Oglasna ploča i WEB stranica Općine Mihovljan,
6. Općinskom načelniku Općine Mihovljan,
7. Jedinstveni upravni odjel, ovdje,
8. Prilog zapisniku, Pismohrana.