|  |  |
| --- | --- |
| rh_grbREPUBLIKA HRVATSKAKRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJAOPĆINA MIHOVLJANOPĆINSKO VIJEĆE |  |

KLASA: 363-01/23-01/25

URBROJ: 2140-23-1-24-05

Mihovljan, 11. rujna 2024.

 Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18, 32/20) i članka 39. Statuta Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 5/13, 11/18, 8/20, 8/21), Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj 26. sjednici održanoj dana 11. rujna 2024. godine, donijelo je

**IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE MIHOVLJAN ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2024. GODINE**

**Članak 1.**

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini na području Općine Mihovljan u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se razumijevaju obavljanjem komunalnih djelatnosti:

1. održavanja nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina
2. održavanja javnih zelenih površina i parkova
3. održavanja groblja
4. održavanje javne rasvjete

**Članak 2.**

 Ovim se Programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini izrađen je u skladu s predvidivim sredstvima i izvornima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Mihovljan za 2024. godinu.

**Članak 3.**

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini planirana su u iznosu od 127.300,00 EUR, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **R.b.** | **OPIS** | **Planirano ukupno (EUR)** | **Izvršeno (EUR)** |
| **11** | **Opći prihodi i primici (61, 64, 681)** |  |
|  | 1. | Prihodi od poreza | 85.150,00 | 0,00 |
| 2. | Prihodi od imovine (naknade za koncesiju) | 3.500,00 | 729,98 |
| 3. | Kazne i upravne mjere | 2.000,00 | 0,00 |
| **31** |  |  |
|  | 1. | Groblje: prihod od davanja u zakup grobnih mjesta | 8.000,00 | 1.327,23 |
| 2. | Groblje: prihod od izd. Rješenja za gradnju betonskih okvira | 600,00 | 238,92 |
| 3. | Groblje: prihod od izd. Odobrenja za opločenje grobnih mjesta | 600,00 | 108,29 |
| 4. | Groblje: grobne usluge (usluge ukopa i ostale usluge) | 12.000,00 | 3.769,67 |
| **43** | **Prihodi za posebne namjene (651, 652, 653)** |  |
|  | 1. | Šumski doprinos | 1.000,00 | 6,69 |
| 2. | Prihod od grobne naknade | 22.800,00 | 16.000,00 |
| 3. | Prihod od komunalne naknade | 30.000,00 | 15.059,11 |
| 4. | Prihod od komunalnog doprinosa | 500,00 | 0,00 |
| 6. | Vodni doprinos | 100,00 | 123,20 |
| 7. | Refundacija građana za el. energiju za javnu rasvjetu | 50,00 | 11,96 |
| 8. | Sufinanciranje građana – uređenje odvodnih jaraka | 1.000,00 | 0,00 |
|  |  | **UKUPNO**  | **167.300,00** | **37.375,05** |

**Članak 4.**

 Sredstva iz članka 3. ovog Programa utrošit će se za sljedeće namjene:

**1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

 Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje ceste.

 Dionice nerazvrstanih cesta, potrebne količine kamenog materijala, betonske cijevi i usluge građevinskom mehanizacijom utvrdit će načelnik na prijedlog Mjesnih odbora, a zavisno o visini sredstava po Mjesnim odborima.

|  |
| --- |
| **1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**  |
| red.br. | Opis | Planirano (EUR) | Izvršeno (EUR) | Izvori financiranja | Pozicija |
| 1.1. | Prijevoz materijala po cestamaPrijevoz kamenog materijala, betonskih cijevi i sl.) | 15.000,00 | 2.551,74 | Proračun Općine=15.000,00 EUR(43- prihodi za posebne namjene) | 3232.11 |
| 1.2. | Rad strojemSukladno planovima mjesnih odbora i potreba na terenu (kopanje odvodnih jama, razgrtanje kamenog materijala, i ostali potrebni radovi na ugradnji kamenog materijala)  | 10.000,00 | 1.058,14 | Proračun Općine=10.000,00 EUR(43- prihodi za posebne namjene) | 3232.12 |
| 1.3. | Košnja bankina uz nerazvrstanu cestu i zemljišta u vl. OpćineSukladno planovima mjesnih odbora i potreba na terenu (košenje/malčiranje bankina i pojasa cestovnog zemljišta, obrezivanje granja i raslinja, malčiranje javnih površina općine | 17.000,00 | 6.635,00 | Proračun Općine=17.000,00 EUR(43- prihodi za posebne namjene) | 3232.17 |
| 1.5. | Izdaci za zimsku službuNabava i doprema soli i sitnog agregata, strojno čišćenje snijega, posipavanje  | 8.000,00 | 2.986,21 | Proračun Općine=8.000,00 EUR(43- prihodi za posebne namjene) | 3234.90 |
| 1.6. | Kameni materijal za cesteNabava kamenog materijala raspoređuje se prema planovima mjesnih odbora i sukladno potrebama na terenu  | 12.000,00 | 4.577,42 | Proračun Općine=12.000,00 EUR(11- opći prihodi i primici) | 3224.41 |
| 1.7. | Cijevi za ceste i odvodnjuSukladno planovima mjesnih odbora i potrebama na terenu (betonske cijevi, kanalice,rešetke i sl.)  | 3.000,00 | 0,00 | Proračun Općine=3.000,00 EUR(11- opći prihodi i primici) | 3224.42 |
| 1.8. | Prometni znakovi, putokazi i prometna ogledalaSukladno planovima mjesnih odbora i potrebama na terenu (prometni znakovi,putokazi i prometna ogledala)  | 2.000,00 | 1.137,88 | Proračun Općine=2.000,00 EUR(11- opći prihodi i primici) | 3224.45 |
|  | **SVEUKUPNO:** | **67.000,00** | **18.946,39** |

**2. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA I PARKOVA**

Programom održavanja javnih zelenih površina na području Općine Mihovljan za 2024. godinu obuhvaćeni su svi uređeni dijelovi naselja Općine, a u ostalim naseljima uređeni parkovi i dječja igrališta.

 Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fotosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

 Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća njegu postojećih travnatih površina i uređenje novih, održavanje šljunčanih i popločenih staza. Njegu i sadnju ukrasnog parkovnog bilja (sezonsko cvijeće, trajnice, ruže, živice, grmlje i drveće), utovar, odvoz i deponiranje smeća sakupljenog održavanjem zelenih površina, održavanje parkovne opreme (klupe, košarice za otpatke, zaštitni stupići i klamerice, ukrasne žardinjere i oglasni panoi), redovno održavanje sprava na dječjim igralištima, proljetno čišćenje sipine i pranje dijela gradskih ulica s izrađenom oborinskom kanalizacijom, tzv. malu zimsku službu (čišćenje i uklanjanje snijega i leda na javnim prometnim površinama za kretanje pješaka, javnim parkiralištima i autobusnim stajalištima), prigodna uređenja (zastave, božićne jelke, dekorativna rasvjeta) i održavanje ploča za označavanje ulica.

|  |
| --- |
| **2. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** |
| red.br. | Opis | Planirano ukupno (EUR) | Izvršenje (EUR) | Izvori financiranja | Pozicija |
| 2.1. | Uređenje odvodnih jaraka (koji nisu u nadležnosti hr voda)Strojni iskop odvodnih jaraka  | 2.000,00 | 0,00 | Proračun Općine= 1.000,00 EUR(43- prihodi za posebne namjene)Proračun Općine= 1.000,00 EUR(11- opći prihodi i primici) | 3232.13 |
| 2.2. | Sanacija divljih odlagalištačišćenje i odvoz smeća sa divljih deponija  | 1.500,00 | 630,00 | Proračun Općine=1.500,00 EUR(11- opći prihodi i primici) | 3234.41 |
| 2.3. | Tekuće uređenje centra MihovljanaKošnja, flaksanje, čišćenje, sadnja cvijeća, obrezivanje drveća, zalijevanje, prskanje, nabava žardinjera, parkovnog cvijeća, zemlje, nabava i popravak klupa, košara za otpad i sl.  | 5.000,00 | 957,11 | Proračun Općine=5.000,00 EUR(31 -vlastiti prihodi) | 3224.46 |
| 2.4. | Stari grad – uređenje zemljištaRad strojem, košenje, flakasanje i sl.  | 5.000,00 | 0,00 | Proračun Općine=5.000,00 EUR(11- opći prihodi i primici) | 3232.14 |
| 2.5. | Uređenje raspela uz nerazvrstane ceste Uređenje zelene površine, dovoz zemlje, sijanje trave i bilja/cvijeća, uređenje raspela | 10.000,00 | 0,00 | Proračun Općine=10.000,00 EUR(11- opći prihodi i primici) | 3232.24 |
| 2.6. | Centar – uređenje zelene površine (kraj šetnice)Uređenje zelene površine, dovoz zemlje,sijanje trave, sadnja drveća i bilja/cvijeća  | 6.000,00 | 2.333,40 | Proračun Općine=6.000,00 EUR(11- opći prihodi i primici) | 3232.27 |
| 2.7. | Održavanje javnih površinaUređenje zelene površine, dovoz zemlje,sijanje trave, sadnja drveća i bilja/cvijeća, košnja, flaksanje i sl. | 8.000,00 | 0,00 | Proračun Općine=8.000,00 EUR(11- opći prihodi i primici) | 3234.93 |
|  | **SVEUKUPNO:** | **37.500,00** | **3.920,51**  |

**3. ODRŽAVANJE GROBLJA**

 Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

|  |
| --- |
| **3. ODRŽAVANJE GROBLJA** |
| red.br. | Opis | Planirano ukupno (EUR) | Izvršenje (EUR) | Izvori financiranja | Pozicija |
| 3.1. | Prijevoz materijala – mjesno groblje MihovljanDovoz kamenog materijala za staze na groblju  | 400,00 | 0,00 | Proračun Općine=400,00 EUR(43- prihodi za posebne namjene) | 3232.10 |
| 3.2. | Kameni materijal – mjesno groblje MihovljanKameni materijal za staze na groblju  | 400,00 | 0,00 | Proračun Općine=400,00 EUR(43- prihodi za posebne namjene) | 3224.40 |
| 3.3. | Izdaci za odvoz smeća (kontejnera) sa mjesnog groblja Odvoz smeća u kontejnerima sa mjesnog groblja | 10.000,00 | 3.570,00 | Proračun Općine=10.000,00 EUR(43- prihodi za posebne namjene) | 3234.21 |
| 3.4. | Održavanje Mjesnog groblja -održavanje groblja, održavanje parkirališta na groblju, održavanje prostora oko kontejnera, održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika, uređenje puteva, staza, zelenih i drugih površina unutar groblja i usluga vezanih za groblje i usl.ukopa | 12.000,00 | 5.813,62 | Proračun Općine=12.000,00 EUR(31- vlastiti prihodi) | 3234.98 |
|  | **SVEUKUPNO:** | **22.800,00** | **9.383,62** |

**4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**

 Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete; uključujući podmirivanje troškova električne energije za javnu rasvjetu, za rasvjetljivanje površina javne namjene.

|  |
| --- |
| **4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** |
| red.br. | Opis | Planirano ukupno (EUR) | Izvršenje (EUR) | Izvori financiranja | Pozicija |
| 4.1. | Izdaci za održavanje javne rasvjeteUsluga postave i izmjene rasvjetnih tijela/LED rasvjeta  | 7.000,00 | 2.437,50 | Proračun Općine=7.000,00 EUR(43- prihodi za posebne namjene) | 3232.21 |
| 4.2. | Dijelovi za javnu rasvjetuNabava led rasvjeta i ostalog materijala potrebnog za održavanje  | 3.000,00 | 0,00 | Proračun Općine=3.000,00 EUR(11- opći prihodi i primici) | 3224.44 |
| 4.3. | Trošak električne energije za javnu rasvjetupotrošnja električne energije za javnu rasvjetu  | 30.000,00 | 2.687,03 | Proračun Općine=30.000,00 EUR(43- prihodi za posebne namjene) | 3223.11 |
|  | **SVEUKUPNO:** | **40.000,00** | **5.124,53** |

**Članak 5.**

Ovo Izvršenje sastavni je dio Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Mihovljan i objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

 Predsjednik Općinskog vijeća

 mr. Silvestar Vučković dr.vet.med.

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ul. Republike Austrije 20, 10000 Zagreb - na nadzor
2. Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, lokalni.proracuni@mfin.hr (obavijest o objavi – link Službenog glasnika i web stranice Općine Mihovljan)
3. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/r Svjetlane Goričan, Magistratska 1, 49000 Krapina (za objavu),
4. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za financije i proračun, Magistratska 1, 49000 Krapina, (obavijest o objavi – link Službenog glasnika i web stranice Općine Mihovljan)
5. Oglasna ploča i WEB stranica Općine Mihovljan,
6. Općinskom načelniku Općine Mihovljan,
7. Jedinstveni upravni odjel, ovdje,
8. Prilog zapisniku,
9. Pismohrana